# Постановление Администрации г. Липецка 
от 30 сентября 2010 г. N 2304 
"Об утверждении городской программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города Липецка на 2010 - 2012 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" администрация города постановляет:

1. Утвердить городскую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Липецка на 2010 - 2012 годы" (приложение).

2. Департаменту финансов администрации города Липецка (Фомина Н.Н.) обеспечить финансирование городской программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Липецка на 2010 - 2012 годы" в утвержденном объеме.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации г. Липецка Мигиту В.А.

| Глава города Липецка | М.В. Гулевский |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации города Липецка

от 30 сентября 2010 г. N 2304

# 1. Паспорт городской программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города Липецка на 2010 - 2012 г.г."

| 1. | Полное наименование программы | Городская программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Липецка на 2010 - 2012 г.г." (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик Программы | Администрация города Липецка |
| 3. | Разработчик Программы | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ГОУ ВПО "ЛГТУ"). |
| 4. | Исполнители Программы | Исполнителем-координатором Программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства Исполнители Программы - департамент образования, департамент дошкольного образования, департамент здравоохранения, департамент культуры, департамент по физической культуре и спорту, департамент социальной защиты населения, департамент экономики, департамент финансов, Департамент городского транспорта. |
| 5. | Основная цель Программы | Создание организационных, правовых условий, экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих решение задач, поставленных Федеральным законом N 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Достижение планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения, предусмотренных постановлением Правительства РФ N 1225 от 31.12.2009 г. "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| 6. | Объемы и источники финансирования. | Источниками финансирования мероприятий Программы являются: 1. Средства бюджета города Липецка, в том числе полученные за счет средств областного бюджета; 2. Внебюджетные источники финансирования, в том числе: 2.1. Средства организаций с участием муниципального образования; 2.2. Средства управляющих компаний; 2.3. Средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах; 2.4. Средства, предусмотренные в тарифах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Общий объем финансирования на период реализации Программы составит 1 403 673,61 тыс. руб.: - средства бюджета города Липецка - 334 142,94 тыс. руб.; - средства областного бюджета - 25 809,40 тыс. руб.; - средства организаций с участием муниципального образования - 72 948,56 тыс. руб.; - средства управляющих компаний - 232 075,00 тыс. руб.; - средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах - 594 685,00 тыс. руб.; - средства, предусмотренные в тарифах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - 144 012,71 тыс. руб.; в т. ч. по годам: 2010 год - 177 161,43 тыс. руб.: - средства бюджета города Липецка - 90 500,53 тыс. руб.; - средства областного бюджета - 809,40 тыс. руб.; - средства организаций с участием муниципального образования - 16 581,47 тыс. руб.; - средства управляющих компаний - 37 638,00 тыс. руб.; - средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах - 0,00 тыс. руб.; - средства, предусмотренные в тарифах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - 31 632,03 тыс. руб. 2011 год - 841 455.23 тыс. руб.: - средства бюджета города Липецка76 781,84 тыс. руб.; - средства областного бюджета12 500,00 тыс. руб.; -средства организаций с участием муниципального образования - 37 490,71 тыс. руб.; - средства управляющих компаний - 161 937,00 тыс. руб.; - средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах - 477 835,00 тыс. руб.; - средства, предусмотренные в тарифах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - 74 910,68 тыс. руб. 2012 год - 385 056,95 тыс. руб.: - средства бюджета города Липецка - 166 860,57 тыс. руб.; - средства областного бюджета- 12 500,00 тыс. руб.; - средства организаций с участием муниципального образования - 18 876,38 тыс. руб.; - средства управляющих компаний - 32 500,00 тыс. руб.; - средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах - 116 850,00 тыс. руб.; - средства, предусмотренные в тарифах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - 37 470,00 тыс. руб. Объемы финансирования Программы подлежат уточнению при формировании и корректировке бюджетов и пересмотре тарифов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. |
| 7. | Перечень целевых индикаторов Программы | Целевые показатели (индикаторы) изложены в Постановлении Правительства РФ от 31.12.2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", к их числу относятся: 1. Общие целевые индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 2. Целевые индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов. 3. Целевые индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе. 4. Целевые индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. 5. Целевые индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. 6. Целевые индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспорт ном комплексе. |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ежегодная экономия энергетических ресурсов (воды тепловой и электрической энергии). Повышение эффективности использования энергетических ресурсов (улучшение целевых индикаторов Программы). Оснащение приборами учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений и организаций с участием муниципального образования. Оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов. Составление энергетических паспортов по результатам энергетических обследований. Выведение из оборота ламп накаливания. Оказание поддержки социально незащищенным слоям населения по установке приборов учета. |

# 2. Анализ и оценка проблемы, 
решение которой осуществляется путем реализации программы

Разработка данной Программы направлена на реализацию организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) и других задач, выполнение которых предусмотрено Федеральным законом N 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Общие проблемы в сфере энергосбережения:

- Значительный износ основных фондов - до 60%, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной.

- Значительная протяженность инженерных сетей (кабельно-воздушных линий электропередач - 2548 км, в т.ч. бесхозяйных - 19 км; сетей водоснабжения - 938,9 км, в т.ч. бесхозяйных - 219 км; сетей водоотведения - 812 км, в т.ч. бесхозяйных - 171 км; тепловых сетей - 2735 км), удаленность жилых районов города (с. Сселки, с. Желтые Пески пос. Матырский, пос. Дачный, пос. Северный Рудник, пос. Сырский Рудник) и социально значимых объектов от центров энергоснабжения.

- Повышенные потери при производстве и потреблении энергетических ресурсов, высокий расход первичных топливных ресурсов.

- Несоответствие оснащенности жилищно-коммунального хозяйства современному научно-техническому уровню.

- Низкая платежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных средств для совершенствования муниципальных схем и систем энергоснабжения.

- Отсутствие эффективной рыночной модели предоставления услуг в сфере энергоснабжения.

- Дефицит специалистов, имеющих необходимые профессиональные навыки и профильную подготовку в сфере эффективного и рационального использования энергии.

- Отсутствие знаний в сфере энергосбережения, как у потребителей, так и производителей энергоресурсов. Отсутствие системы обучения энергосберегающим технологиям.

# 3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание организационных, правовых условий, экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих решение задач, поставленных Федеральным законом N 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В соответствии с требованиями указанного закона программные мероприятия направлены на решения следующих задач:

Ограничения на оборот ламп накаливания, внедрение энергоэффективных светильников.

- Переход на расчеты за энергоресурсы по приборам учета.

- Обеспечение энергоэффективности зданий, строений, сооружений.

- Обязательные энергетические обследования.

- Снижение затрат на энергообеспечение бюджетных учреждений.

- Обеспечение реализации энергосервисных договоров (контрактов).

- Переход к долгосрочному тарифному регулированию.

- Обеспечение предоставления информации в единую государственную информационную систему по энергоэффективности.

# 4. Система Программных мероприятий

Система Программных мероприятий предусматривает четыре основных направления деятельности:

- в жилищном фонде;

- в бюджетных организациях;

- в организациях с участием муниципального образования;

- в организациях, осуществляющие регулируемые виды деятельности.

# 4.1. Программные мероприятия 
по установке общедомовых приборов учета в жилищном фонде

| Наименование мероприятия | Исполнители | Стоимость одного общедомового прибора учета, тыс. руб. | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество устанавливаемых в данном периоде приборов учета, шт. | Объем финансирования тыс. руб. | Кол-во устанавливаемых в данном периоде приборов учета, шт. | Объем финансирования, тыс. руб. | Количество устанавливаемых в данном периоде приборов учета, шт. | Объем финансирования тыс. руб. |
| Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, Управляющие компании, | 348 | 146 | 50808 | 1239 | 431172 | 60 | 20880 |
| Установка общедомовых приборов учета холодной воды | Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, Управляющие компании, | 50 | 115 | 5750 | 1585 | 79250 | 30 | 1500 |
| Итого, шт. |  |  | 261 |  | 2824 |  | 90 |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  | 56558 |  | 510422 |  | 22380 |
| Всего за период действия Программы, тыс. руб. | 589360 |  |  |

# 4.2. Программные мероприятия 
по энергетическим обследованиям зданий жилищного фонда

| Наименование мероприятия | Исполнители | Стоимость энергетического обследования одного здания, тыс. руб. | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество проведенных энергетических обследований | Объем финансирования тыс. руб. | Количество проведенных энергетических обследований | Объем финансирования тыс. руб. | Количество проведенных энергетических обследований | Объем финансирования тыс. руб. |
| Энергетическое обследование зданий жилищного фонда | Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, | 45 | 24 | 1080 | 330 | 14850 | 330 | 14850 |
| Всего за период действия Программы, тыс. руб. | 30780 |

# 4.3. Программные мероприятия 
по оснащению зданий жилищного фонда 
энергоэффективными источниками света

| Наименование мероприятия | Исполнители | Стоимость одного источника света, руб. | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во устанавливаемых источников света | Объем финансирования, тыс. руб. | Кол-во устанавливаемых источников света | Объем финансирования, тыс. руб. | Кол-во устанавливаемых источников света | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Оснащение мест общего пользования (лестничных клеток, подвалов) энергоэффективными источниками свеча | Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, | 60 | 0 | 0 | 75000 | 4500 | 75000 | 4500 |
| Всего за период действия Программы, тыс. руб. | 9 000 |

# 4.4. Программные мероприятия 
по увеличению термического сопротивления 
ограждающих конструкций зданий жилищного фонда

| Наименование мероприятия | Исполнители | Стоимость работ по увеличению термического сопротивления одного здания, тыс. руб. | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество зданий, шт. | Объем финансирования тыс. руб. | Количество зданий, шт. | Объем финансирования тыс. руб. | Количество зданий, шт. | Объем финансирования тыс. руб. |
| Увеличение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий жилищного фонда. | Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, Управляющие компании | 5000 | 4 | 20000 | 32 | 160000 | 26 | 130000 |
| Всего за период действия Программы, тыс. руб. | 310000 |

# 4.5. Программные мероприятия 
по энергосбережению в бюджетных организациях и 
организациях с участием муниципального образования

# 4.5.1. Мероприятия в бюджетных организациях

| N п/п | Наименование мероприятия. Исполнители. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Итого, за период 2010 - 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Департамент образования | 17876,50 | 12300,00 | 24836,00 | 55012,50 |
| 1.1 | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие во всех учреждения | 1100,00 | 2500,00 | 2500,00 | 6100,00 |
| 1.5 | Разработка ПСД на установку приборов учета тепла в ОУ | 141,10 | 0,00 | 100,00 | 241,10 |
| 1.6 | Монтаж автоматизированного теплового пункта в МОУ СОШ N 49 (доделать) | 289,20 | 0,00 | 0,00 | 289,20 |
| 1.7 | Монтаж прибора учета теплоэнергии в МОУ СОШ N 10 (дополнительно), 15 филиал, 31 филиал, 44 (нач. школа), 36 (РЦ), ЦДЮТТ "Городской", ЦРТДиЮ "Левобережный", ЦЦЮТТ "Новолипецкий" | 806,00 | 0,00 | 500,00 | 1306,00 |
| 1.8 | Капитальный ремонт фасада в 7-и ОУ | 2807,00 | 0,00 | 6900,00 | 9707,00 |
| 1.9 | Утепление внешних стен зданий (ремонт межпанельных стен) в МОУ СОШ N 33, 61, 63, 65, 66, 68, 71 | 0,00 | 0,00 | 586,00 | 586,00 |
| 1.10 | Утепление чердачных помещений, ремонт слуховых окон в 6-и ОУ | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1.11 | Смена деревянных окон на ПВХ в 21 ОУ | 5076,70 | 1100,00 | 3600,00 | 9776,70 |
| 1.12 | Смена входных дверей в 5-и ОУ | 278,90 | 0,00 | 350,00 | 628,90 |
| 1.13 | Капитальный ремонт системы отопления в 18-и ОУ | 4515,80 | 7200,00 | 9000,00 | 20715,80 |
| 1.14 | Текущий ремонт системы отопления в 42-х ОУ | 2861,80 | 1400,00 | 1200,00 | 5461,80 |
| 2 | Департамент дошкольного образования | 18063,00 | 6458,00 | 27130,00 | 51651.00 |
| 2.1 | Энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов ДОУ | 0,00 | 2275,00 | 0,00 | 2275,00 |
| 2.2 | Изготовление ПСД на установку приборов учета тепла в ДОУ Липецка | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 |
| 2.3 | Установка приборов учета тепловой энергии в ДОУ г. Липецка | 7314,00 | 3750,00 | 0,00 | 11064,00 |
| 2.4 | Проведение капитального ремонта системы отопления в ДОУ г. Липецка | 1287,00 | 0,00 | 5000,00 | 6287,00 |
| 2.5 | Проведение текущего ремонта систем отопления ДОУ г. Липецка | 1376,00 | 0,00 | 0,00 | 1376,00 |
| 2.6 | Проведение капитального ремонта кровли в ДОУ г. Липецка | 5591,00 | 0,00 | 8000,00 | 13591,00 |
| 2.7 | Проведение капитального ремонта фасада в ДОУ г. Липецка | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 2.8 | Замена оконных рам на пластиковые окна в ДОУ г. Липецка | 182400 | 0,00 | 1230,00 | 3054,00 |
| 2.9 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в ДОУ г. Липецка | 54,00 | 433,00 | 500,00 | 987,00 |
| 2.10 | Применение автоматического управления на наружном освещении территорий ДОУ | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | Департамент здравоохранения | 5119,70 | 2860,00 | 0,00 | 7979,70 |
| 3.1 | Оснащение приборами учета электрической, тепловой энергии, воды и природного газа | 5119,70 | 0,00 | 0,00 | 5119,70 |
| 3.3 | Энергетическое обследование здания. Обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов | 0,00 | 2860,00 | 0,00 | 2860,00 |
| 4 | Департамент культуры | 6200,00 | 125,00 | 250,00 | 6575,00 |
| 4.1 | Оснащение приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды | 6200,00 | 0,00 | 0,00 | 6200,00 |
| 4.2 | Использование энергосберегающих ламп | 0,00 | 125,00 | 250,00 | 375,00 |
| 5 | Департамент по физической культуре и спорту | 1202,00 | 770,00 | 350,00 | 2322,00 |
| 5.1 | Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Принятие документов по мотивации персонала в энергосбережении | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Разработка положения о стимулировании работников за экономное потребление энергии и энергоносителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Разработка и подготовка энергетических паспортов учреждениями. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Обеспечение отключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Монтаж приборов учета тепловой энергии в количестве 6-ти штук. | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 874,00 |
| 5.8 | Утепление чердачного помещения МУ ДО СДЮ-ШОР-10 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 5.9 | Ремонт кровли в МОУ ДО ДЮСШ-8 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 |
| 5.10 | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в МОУ ДО ДЮСШ-10, МУ ЦС "Металлург", МУ ДО ДЮСШ-8, МОУ ДОД ДЮЦ "Факел" | 99,00 | 300,00 | 0,00 | 399,00 |
| 5.11 | Капитальный ремонт витражей фасада в МУ ФОК "Пламя", МОУ ДОД ДЮСШ-4 | 0,00 | 470,00 | 350,00 | 820,00 |
| 6 | Департамент социальной защиты населения | 388,436 | 0,00 | 0,00 | 388,436 |
| 6.1 | Установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. | 388,436 | 0,00 | 0,00 | 388,436 |
| 7 | Департамент ЖКХ | 72,90 | 0,00 | 2000,00 | 2072,90 |
| 7.1 | Установка узла учета тепловой энергии | 72,90 | 0,00 | 0,00 | 72,90 |
| 7.2 | Установка пластиковых окон | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 8 | Департамент городского транспорта | 0,00 | 0,00 | 29810,00 | 29810,00 |
| 8.1 | Энергетическое обследование здания по адресу пр. Победы, 85 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8.2 | Установка пластиковых окон в общежитии МУП "ЛПАТП": | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 8.3 | Приобретение троллейбусов с транзисторной системой управления (5 ед.) | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | 27000,00 |
| 8.4 | Замена эл. проводки и технологического оборудования в общежитии МУП "ЛПАТП" | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 |
| 9. | МУ "Управление главного смотрителя" | 232,40 | 0,00 | 0,00 | 232,40 |
| 9.1 | Замена светильников РКУ 400-250-125 с лампами ДРЛ на энергоэкономичные ЖКУ 250-125-70 с лампами ДНаТ | 232,40 | 0,00 | 0,00 | 232,40 |
| 10 | МУ "Административно-техническая инспекция" | 8,80 | 6,00 | 855,48 | 870,28 |
| 10.1 | Установка энергосберегающих ламп во всех помещениях | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 |
| 10.2 | Утепление крыши и стены здания | 0,00 | 0,00 | 855,48 | 855,48 |
| 10.3 | Установка ламп с датчиком движения в переходном коридоре и запасном выходе | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| 10.4 | Работы по утеплению оконных проемов | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 10.5 | Осуществление постоянного контроля за расходованием энергоресурсов в помещениях МУ АТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Управление ГО и ЧС | 27,00 | 2118,00 | 1240,00 | 3385,00 |
| 11.1 | Установка энергоэкономичных ламп и светильников | 27,00 | 378,00 | 0,00 | 405,00 |
| 11.2 | Установка приборов учета приборов тепловой энергии | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 11.3 | Установка приборов учета ГВС | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 11.4 | Ремонт 2-х элеваторных узлов с заменой устаревшего оборудования на энергоэкономичное. | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 11.5 | Утепление и ремонт входных дверей в здание управления с заменой тамбурных дверей в количестве 3-х штук | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11.6 | Замена деревянных окон на ПВХ в помещениях административного здания | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 11.7 | Замена электропроводки освещения в служебных помещениях административного здания и складского комплекса | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 11.8 | Ремонт центральной системы отопления в здании управления с установкой на радиаторы регуляторов подачи воды в количестве 60 штук | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.9 | Замена деревянных окон в количестве 37 штук на пластиковые в помещениях административного здания управления. | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 |
| 12 | МУ "Управление по материально-техническому обеспечению и эксплуатации зданий" | 1694,20 | 2144,84 | 1849,09 | 5688,13 |
| 12.1 | Установка радиаторных термостатов | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1566,20 |
| 12.2 | Установка термоотражающей пленки | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1760,62 |
| 12.3 | Установка теплоотражающих поверхностей на стены за радиаторами отопления | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1024,22 |
| 12.4 | Промывка систем отопления | 0,00 | 0,00 | 292,65 | 292,65 |
| 12.5 | Установка приборов учета воды | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 12.6 | Установка энергосберегающих ламп | 170,00 | 400,00 | 71,08 | 641,08 |
| 12.7 | Установка дверных доводчиков | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
|  | Итого по бюджетным организациям | 50884,93 | 26781,84 | 88320,57 | 165987,34 |

# 4.5.2. Мероприятия в организациях 
с участием муниципального образования

| N п/п | Наименование мероприятия. Исполнители | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Итого, за период 2010 - 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП "Регистрационно-вычислительный центр г. Липецка" | 194,91 | 280,00 | 700,00 | 1174,91 |
| 1.1 | Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды | 194,91 | 280,00 | 700,00 | 1174,91 |
| 2. | МУ "СП автомобильного транспорта по уборке г. Липецка" | 101,50 | 6146,00 | 0,00 | 6247,50 |
| 2.1 | Организация на Центральной базе площадки для хранения пескосоляной смеси | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 2.2 | Ежегодное перебазирование 20 ед. техники с Центральной базы на СПУ | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2.3 | Оборудование двух автомобилей ЗИЛ-433362 МДК предпусковыми подогревателями "Вебасто" для подогрева двигателя в холодное время года | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2.4 | Проведение инструментального обследования и анализ потерь тепла и электроэнергии на предприятии в зимний период, оформление энергетического паспорта | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.5 | Переоборудование 2 машин с бензиновыми двигателями для работы на сжиженном газе (экономия в расходах на топливо) | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 2.6 | Ремонт системы отопления в гараже с заменой регистров отопления | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2.7 | Утепление гаражных ворот | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 2.8 | Проектирование и монтаж автоматизированного теплового узла | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.9 | Приобретение и установка в ППУ 6-и окон из ПВХ | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.10 | Утепление ангара для хранения техники на СПУ | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2.11 | Ремонт крыши в РММ СПУ, замена четырех окон на сотовый поликарбонат | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2.12 | Замена на Центральной базе 22-х окон на пластиковые с тройным стеклопакетом | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2.13 | Реконструкция теплотрассы на Центральной базе от склада ГСМ до бокса N 16 (для уменьшения потерь тепла) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2.14 | Проектирование и монтаж подвода сжатого воздуха к местам ремонта автомобилей в РММ с установкой двух винтовых компрессоров (уменьшение потерь тепла) | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 2.15 | Монтаж в венткамере 2-х теплоагрегатов "Kroll-S 195", с системой воздуховодов | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
| 2.16 | Установка электросчетчиков (ночной тариф) на Центральной базе, на СПУ и насосной станции | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 2.17 | Приобретение для аккумуляторного цеха энергосберегающего зарядного оборудования - шкаф зарядный Светоч 04-12 на 12 АКБ | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 2.18 | Замена энергоемкого сварочного оборудования в кол-ве 5 шт. на современные энергоэкономичные аппараты с высоким КПД | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2.19 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 2.20 | Монтаж счетчика воды на базе ОПУ по адресу: ул. Московская, 20 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 3. | МУ "Ремонтно-строительное дорожное предприятие" | 69,06 | 0,00 | 0,00 | 69,06 |
| 3.1 | Установка энергосберегающих тепловых лент ЭНГЛ вместо спиральных обогревателей на битумные и мазутные трассы АБЦ | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 3.2 | Сокращение расхода электроэнергии на прогрев битумных и мазутных трасс | 25,23 | 0,00 | 0,00 | 25,23 |
| 3.3 | Установка энергосберегающих ламп, светильников | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 4 | МУП "Зеленхоз" | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 4.1 | Замена светильников освещения гаражных боксов для грузовых а/м ДРЛ-400 на ДРЛ-250 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.2 | Разработка и согласование разрешительной документации и рабочего проекта на строительство блочно-модульной газовой котельной для снабжения МУП "Зеленхоз" г. Липецка собственной тепловой энергией | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5 | МУП "Ритуальные услуги г. Липецка" | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| 5.1 | Модернизация системы отопления | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 5.2 | Замена ламп прямого накала на современные экономичные лампы | 59,9 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
| 6 | МУП по ремонту и содержанию коллективных антенн | 350,00 | 15,00 | 75,00 | 440,00 |
| 6.1 | Установка энергосберегающих ламп на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 6.2 | Утепление ворот гаражей на производственной базе по адресу: ул. Московская, 4 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 6.3 | Установка энергосберегающих передвижных фильтро-вентиляционных установок на базе по адресу: ул. Московская, 4 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6.4 | Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 6.5 | Установка энергосберегающих ламп | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
| 6.6 | Установка системы автоматического регулирования подачи теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 7. | МУП "Второе ГЖУ" | 1908,00 | 1350,00 | 0,00 | 3258,00 |
| 7.1 | Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды | 1908,00 | 1350,00 | 0,00 | 3258,00 |
| 8 | МУП "Банно-прачечное хозяйство" | 1060,00 | 5358,71 | 3986,38 | 10405,09 |
| 8.1 | Замена оконных блоков на ПВХ | 0,00 | 507,4 | 0,00 | 507,40 |
| 8.2 | Замена электрической каменки ИЭТ-44-И1 на энергосберегающие Harvia ProfI L-20 | 0,00 | 748,3 | 0,00 | 748,30 |
| 8.3 | Ремонт систем отопления | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 8.4 | Ремонт вентиляционных систем | 0,00 | 0,00 | 3661,38 | 3661,38 |
| 8.5 | Ремонт кровли (с утеплением) | 0,00 | 1392,9 | 0,00 | 1392,90 |
| 8.6 | Установка энергосберегающих ламп типа ESB-7 и автоматического выключателя света типа Beamish | 0,00 | 123,28 | 0,00 | 123,28 |
| 8.7 | Монтаж теплообменников для подогрева горячей воды и отопления | 0,00 | 313,20 | 0,00 | 313,20 |
| 8.8 | Установка приборов учета тепловой энергии | 440,00 | 2060,00 | 0,00 | 2500,00 |
| 8.9 | Установка смесителей типа "Лейка-2000" | 0,00 | 213,63 | 0,00 | 213,63 |
| 8.10 | Внедрение технологий по дезинфекции воды плавательных бассейнов растворами оксидантов. | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 |
| 9 | МУП КП "Рембыттехника" | 1036,00 | 141,00 | 1115,00 | 2292,00 |
| 9.1 | Установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 9.2 | Применение электронагревательных приборов с минимальным потреблением энергии | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
| 9.3 | Установка счетчиков электроэнергии | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 9.4 | Оснащение рабочих мест локальными (настольными и проч.) светильниками | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 9.5 | Переход от люминесцентных энергосберегающих ламп на светодиодные | 0,00 | 26,00 | 60,00 | 86,00 |
| 9.6 | Проведение инструктажа работников о способах электросбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Ремонт системы отопления, установка перемычек на всех радиаторах отопления, укомплектованных запорно-регулирующей аппаратурой, обеспечивающих требуемую теплоотдачу | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 9.8 | Переоборудование теплового узла для обеспечения автоматической регулировки температуры теплоносителя | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 9.9 | Замена оконных блоков на пластиковые с тройным стеклопакетом | 54,00 | 75,00 | 75,00 | 204,00 |
| 9.10 | Обработка кровельного покрытия полимерными составами, обеспечивающими полную гидро- и термоизоляцию | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| 9.11 | Проведение инструктажа работников о способах теплосбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| 9.12 | Установка современной запорной и водоразборной арматуры | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 9.13 | Проведение инструктажа работников о способах водосбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.14 | Приобретение современного автотранспорта с высоким КПД | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 9.15 | Установка газобаллонного оборудования на карбюраторные машины | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 9.16 | Применение современных препаратов для уменьшения трения (смазки-реметаллизанты) | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 9.17 | Проведение инструктажа работников о способах топливосбережения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | МУП "Липецкая станция аэрации" | 1244,50 | 13000,00 | 0,00 | 14244,50 |
| 10.1 | Разработка и внедрение автоматизированной системы контроля и учета локальной системы электропотребления | 757,50 | 0,00 | 0,00 | 757,50 |
| 10.2 | Перевод электрокалориферных вентиляционных систем зданий УФО на рециркуляцию воздуха | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 10.3 | Модернизация узла учета холодной воды | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 10.4 | Отказ от использования пара от НЛМК и создание собственной блочно-модульной котельной | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 10.5 | Утепление ограждающих конструкций зданий | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 11 | МУП "Аварийно-диспетчерская служба" городского хозяйства г. Липецка | 123,80 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
| 11.1 | Проведение работы с персоналом по эффективному использованию энергоресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Осуществление постоянного контроля над эффективным использованием энергоресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11.4 | - Замена оконных деревянных рам на ПВХ, - утепление ворот гаражных боксов | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 11.5 | Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт на энергоэффективные устройства в кол-ве 25 шт. | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11.6 | Установка: - светодиодных регуляторов в количестве 3 шт. - датчиков движения в кол-ве 30 шт. | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 |
| 12. | МУП "Липецкая недвижимость" | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 20,80 |
| 12.1 | Замена ламп накаливания на светильники дневного освещения | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 12.2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,8 |
| 13 | МУП "Липецкводоканал" | 579,20 | 200,00 | 0,00 | 779,20 |
| 13.1 | Реконструкция водяного отопления административного здания (ул. М.Горького, д. 2а): | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 13.2 | КНС 7-го жилого района: - изменение алгоритмов работы погружных насосных агрегатов; - установка ключа выбора режима управления для каждого насосного агрегата | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 13.3 | Установка приборов учета расхода холодной и горячей воды | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 13.4 | Замена устаревшей силовой электросборки в здании МУП, установка электросчетчика более высокого класса точности | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 13.5 | Установка прибора учета тепловой энергии | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 13.6 | Замена ламп прямого накала на современные экономичные лампы | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |
| 14 | МУП "Липецктеплосеть" | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 749.00 |
| 14.1 | Приборы отопления (замена радиаторов) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 14.2 | Окна, двери (установка, замена) | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 14.3 | Внутреннее утепление | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 14.4 | Прочие мероприятия | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |
| 15 | МУП "Горэлектросеть" | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
| 15.1 | Замена люминесцентных ламп на светодиодные | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
|  | Итого по МУ и МУП | 7906,47 | 26490,71 | 5876,38 | 40273,56 |

# 4.6. Программные мероприятия 
по увеличению использования в качестве источников энергии 
вторичных энергетических ресурсов и 
возобновляемых источников энергии

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | По годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Разработка основных проектных решений биогазовой установки для получения биогаза из осадка городских сточных вод и мини-ТЭЦ для производства электроэнергии и тепла на станции очистки | Департамент ЖКХ | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| 2 | Разработка основных проектных решений по обустройству городской свалки для получения биогаза и выработки тепла и электроэнергии | Департамент ЖКХ | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| 3. | Разработка основных проектных решений установки по переработке целлюлозно-бумажных отходов образовательных и административных учреждений города в генераторный газ с выработкой тепла и электроэнергии. | Департамент ЖКХ | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| Итого, тыс. руб. | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 |

# 4.7. Программные мероприятия 
по энергосбережению в организациях, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности

| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Итого | в том числе по годам |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | ОАО "Завод Железобетон" | 171,998 | 171,998 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Установка приборов учета питьевой воды | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Установка приборов учета электроэнергии | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Изоляция трубопровода технической воды от цеха ПЖБ до УНТиВ | 45,998 | 45,998 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ОАО "НЛМК" | 5 194,30 | 3132,00 | 2062,30 | 0,00 |
| 2.1 | Обследование водопроводов от водозабора "Боринские ключи" до питьевой насосной станции 2-го подъема в целях разработки мероприятий по снижению потерь питьевой воды | 2062,30 | 0,00 | 2062,30 | 0,00 |
| 2.2 | Организация приборного учета промливневых сточных вод на выпуске из пруда N 7 в р. Воронеж | 1076,30 | 1076,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Установка прибора для учета сточных вод от центральной насосной станции хозяйственно-бытовых стоков | 2055,70 | 2055,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ОАО ЛОЭЗ Тидромаш" | 140,53 | 138,53 | 2,00 | 0,00 |
| 3.1 | Обследование и замена 150 м труб холодного водоснабжения ПВХ Д50 мм | 3,70 | 1,70 | 2,00 | 0,00 |
| 3.2 | Замена в скважине 144 м трубы Д 89 мм | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Замена 3-х воздушных компрессоров на масляный | 83,83 | 83,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ОАО "ЛГЭК" | 115500,00 | 23350,00 | 57680,00 | 34470,00 |
| 4.1 | Монтаж оборудования в насосной станции 2-го подъема ВНС N 1 | 21350,00 | 0,00 | 680,00 | 20 670,00 |
| 4.2 | Строительство системы подъема и распределения воды на ВНС N 5 | 54000,00 | 10800,00 | 43200,00 | 0,00 |
| 4.3 | Монтаж оборудования насосных станций 1, 2, 3 подъемов | 17000,00 | 5000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 4.4 | Установка насосов с частотно-регулируемым приводом на ВНСП, (шт.) | 9950,00 | 1550,00 | 4200,00 | 4200,00 |
| 4.5 | Монтаж приборов учета для собственных нужд | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Разработка технико-экономических обоснований и проектной документации на внедрение биогазовой установки для выработки электроэнергии на линии-ТЭЦ. | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 5.6 | Утепление ограждающих конструкций зданий с доведением их теплозащитных характеристик до нормативных значений | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 6 | ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол" | 6 761,38 | 3 595,00 | 3 166,38 | 0,00 |
| 6.1 | Внедрение в ЭНЦ устройства плавного пуска турбокомпрессора N 16 | 1 200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Ремонт изоляции трубопроводов пара и горячей воды | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Реконструкция системы очистки насосной станции "Лякино". | 461,50 | 0,00 | 461,50 | 0,00 |
| 6.4 | Замена насосов Д 2500-62-2 группы ДЦ N 5, 6,# | 1 913,89 | 0,00 | 1 913,89 | 0,00 |
| 6.5 | Замена насосов СД 160/45 на КНС N 3 | 140,992 | 0,00 | 140,992 | 0,00 |
| 6.6 | Перевод наружного освещения территории завода на энергосберегающие лампы. | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 6.7 | Расширение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8 | Перевод отопления КПП N 3, весовой СТЧ на электрообогрев. | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.9 | Перевод системы ГВС цехов с централизованного на индивидуальное | 1 200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 144012,71 | 31632,03 | 74910,68 | 37470,00 |

# 5. Объемы и сроки финансирования

|  | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | Итого |
| 1. Мероприятия в бюджетных учреждения, в том числе: | 50884,93 | 26781,84 | 88320,57 | 165987,34 |
| Расходы бюджета г. Липецка | 50500,53 | 26781,84 | 88320,57 | 165602,94 |
| Расходы областного бюджета | 384,40 | 0,00 | 0,00 | 384,40 |
| 2. Мероприятия в организациях с участием муниципального образования, в том числе | 7906,47 | 26490,71 | 5876,38 | 40273,56 |
| Средства организаций с участием муниципального образования | 7481,47 | 26490,71 | 5876,38 | 39848,56 |
| Расходы областного бюджета | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| 3. Мероприятия по энергетическим обследованиям зданий жилищного фонда, в том числе: | 1080,00 | 14850,00 | 14850,00 | 30780,00 |
| Средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах в стоимости содержания жилья | 0,00 | 14850,00 | 14850,00 | 29700,00 |
| Средства управляющих компаний | 1080,00 | 0,00 | 0,00 | 1080,00 |
| 4. Мероприятия в жилищном секторе по установке общедомовых приборов учета, в том числе: | 56558,00 | 510422,00 | 22380,00 | 589360,00 |
| Расходы бюджета г. Липецка | 40000,00 | 50000,00 | 22380,00 | 112380,00 |
| Средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах в стоимости содержания жилья | 0,00 | 338485,00 | 0,00 | 338485,00 |
| Средства управляющих компаний | 16558,00 | 121937,00 | 0,00 | 138495,00 |
| 5. Мероприятия в жилищном секторе по освещению мест общего пользования, в том числе: | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 9000,00 |
| Средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах в стоимости содержания жилья | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 9000,00 |
| 6. Мероприятия в жилищном секторе по повышению термосопротивления ограждающих конструкций, в том числе: | 20000,00 | 160000,00 | 130000,00 | 310000,00 |
| Средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах в стоимости содержания жилья | 0,00 | 120000,00 | 97500,00 | 217500,00 |
| Средства управляющих компаний | 20000,00 | 40000,00 | 32500,00 | 92500,00 |
| 7. Мероприятия по энергетическим обследованиям зданий бюджетных учреждений, в том числе: | 0,00 | 12500,00 | 37500,00 | 50000,00 |
| Расходы бюджета города Липецка | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| Расходы областного бюджета | 0,00 | 12500,00 | 12500,00 | 25000,00 |
| 8. Мероприятия по энергетическим обследованиям зданий в организациях с участием муниципального образования, в том числе: | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 20000,00 |
| Средства организаций с участием муниципального образования | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 20000,00 |
| 9. Мероприятия по оснащению зданий информационными маркерами с указанием класса энергетической эффективности, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| Расходы бюджета города Липецка | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10. Мероприятия по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| Расходы бюджета г. Липецка | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 11. Мероприятия по оказанию поддержки социально незащищенным слоям населения по установке приборов учета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| Расходы бюджета г. Липецка | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 12. Мероприятия организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования | 31632,03 | 74910,68 | 37470,00 | 144012,71 |
| 13. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов используемых для передачи энергоресурсов, признанию права муниципальной собственности на эти объекты и по организации управления этими объектами с момента их выявления | 9100,00 | 1000,00 | 20410,00 | 30510,00 |
| Средства организаций с участием муниципального образования | 9100,00 | 1000,00 | 3000,00 | 13100,00 |
| Расходы бюджета города Липецка | 0,00 | 0,00 | 17410,00 | 17410,00 |
| Итого | 1.77161,43 | 841455,23 | 385056,95 | 1403673,61 |
| в том числе |  |  |  |  |
| средства, предусмотренные в тарифах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены на услуги которых устанавливаются регулирующим органом муниципального образования | 31632,03 | 74910,68 | 37470,00 | 144012,71 |
| Средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах в стоимости содержания жилья | 0,00 | 477835,00 | 116850,00 | 594685,00 |
| средства муниципального бюджета | 90500,53 | 76781,84 | 166860,57 | 334142,94 |
| средства областного бюджета | 809,40 | 12500,00 | 12500,00 | 25809,40 |
| средства управляющих компаний | 37638,00 | 161937,00 | 32500,00 | 232075,00 |
| Средства организаций с участием муниципального образования | 16581,47 | 37490,71 | 18876,38 | 72948,56 |

# 6. Управление Программой и 
контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы. Исполнитель-координатор осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств;

- информационную поддержку и освещение мероприятий, связанных с осуществлением Программы в средствах массовой информации;

- подготовку предложений по размерам и условиям предоставления субсидий;

- организацию информационной и разъяснительной работы по освещению целей и задач Программы;

- проведение мониторинга реализации Программы;

- подготовку отчетной информации о ходе реализации Программы.

# 7. Прогноз ожидаемых социально-экономических 
результатов реализации Программы

В соответствии с требования Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" мероприятия по энергосбережению должны обеспечить повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов на территории муниципального образования.

Основные результаты реализации Программы сведены в таблицу.

| N п/п | Показатели | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Экономия энергоресурсов в натуральном выражении, тыс. т.у.т., в том числе: | 223,42 |
| 1.1 | Экономия электрической энергии, тыс. кВт х ч | 5575,62 |
| 1.2 | Экономия тепловой энергии, тыс. Гкал | 25.44 |
| 1.3 | Экономия воды, тыс. куб. м | 30939,66 |
| 2. | Экономия энергоресурсов в стоимостном выражении, тыс. руб. | 382318,46 |
| 3. | Оснащение приборами учета энергоресурсов бюджетных учреждений и организаций с участием муниципального образования, % | 100 |
| 4. | Оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов, % | 100 |
| 5. | Выведение из оборота ламп накаливания, % | 100 |
| 6. | Оказание поддержки социально незащищенным слоям населения по установке приборов учета, тыс. руб. | 7 000,00 |

# 8. Система целевых индикаторов (показателей) 
экономической и социальной эффективности реализации Программы

# 8.1. Целевые индикаторы (показатели) 
бюджетных учреждений

| Целевые индикаторы (показатели) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |
| 1. Удельный расход тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (Гкал на 1 кв. метр общей площади). | 0,467 | 0,446 | 0,428 | 0,415 |
| 2. Удельный расход тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (Гкал на 1 кв. метр общей площади) | 0,410 | 0,408 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади). |  | 0,021 | 0,039 | 0,052 |
| 4. Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади). |  | 0,003 | 0,410 | 0,410 |
| 5. Отношение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. |  | 0,915 | 0,000 | 0,000 |
| Холодная вода |
| 1. Удельный расход холодной воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (куб. м. на одного человека). | 23,25 | 22,54 | 21,55 | 20,86 |
| 2. Удельный расход холодной воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (куб. м. на одного человека). | 17,14 | 16,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека). |  | 0,72 | 1,70 | 2,39 |
| 4. Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека). |  | 0,21 | 17,14 | 17,14 |
| 5.Отношение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; |  | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Горячая Вода |
| 1. Удельный расход горячей воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (куб. м. на одного человека) | 5,32 | 5,20 | 4,76 | 4,61 |
| 2. Удельный расход горячей воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (куб. м. на одного человека) | 6,59 | 4,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Изменение удельного расхода горячей воды на снабжение бюджетных учреждений расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); |  | 0,12 | 0,56 | 0,71 |
| 4. Изменение удельного расхода горячей воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); |  | 2,44 | 6,59 | 6,59 |
| 5. Отношение удельного расхода горячей воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; |  | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| Электрическая энергия |
| 1. Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (кВт х ч на одного человека) | 288,24 | 288,06 | 263,99 | 255,57 |
| 2. Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (кВт х ч на одного человека) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); |  | 0,18 | 24,25 | 32,67 |
| 4. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Отношение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 8.2. Целевые индикаторы (показатели) жилищного фонда

| Целевые индикаторы (показатели) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |
| 1. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов); | 0,003 | 0,014 | 0,039 | 0,063 |
| 2. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования. | 0,36 | 0,42 | 0,71 | 1,00 |
| 3. Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (Гкал на 1 кв. метр общей площади); | 0,451 | 0,446 | 0,441 | 0,437 |
| 4. Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (Гкал на 1 кв. метр общей площади); | 0,448 | 0,444 | 0,439 | 0,434 |
| 5. Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  | 0,0047 | 0,0095 | 0,0143 |
| 6. Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  | 0,0046 | 0,0092 | 0,0139 |
| 7. Отношение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | 0,9941 | 0,9943 | 0,9946 | 0,9948 |
| 8. Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. |  | -0,0002 | -0,0005 | -0,0007 |
| Холодная вода |
| 1. Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов); | 0,08 | 0,41 | 0,71 | 1,00 |
| 2. Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования. | 0,68 | 0,78 | 0,90 | 1,00 |
| 3. Удельный расход холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (куб. м. на 1 кв. метр общей площади); | 3,71 | 3,56 | 3,46 | 3,38 |
| 4. Удельный расход холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (куб. м. на 1 кв. метр общей площади); | 6,70 | 5,53 | 5,41 | - |
| 5. Изменение удельного расхода холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  | 0,14 | 0,24 | 0,32 |
| 6. Изменение удельного расхода холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | 1,17 | 1,29 | - |
| 7. Отношение удельного расхода холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | 1,81 | 1,55 | 1,56 | - |
| 8. Изменение отношения удельного расхода холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. |  | 0,26 | 0,25 | - |
| Горячая вода |
| 1. Доля объемов горячей воды, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов); | 0,25 | 0,52 | 0,77 | 1,00 |
| 2. Доля объемов горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования. | 0,82 | 0,89 | 0,95 | 1,00 |
| 3. Удельный расход горячей воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (куб. м. на 1 кв. метр общей площади); | 1,453 | 1,429 | 1,411 | 1,396 |
| 4. Удельный расход горячей воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (куб. м. на 1 кв. метр общей площади); | 0,45 | 0,43 | 0,41 | - |
| 5. Изменение удельного расхода горячей воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  | 0,024 | 0,043 | 0,057 |
| 6. Изменение удельного расхода горячей воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  | 0,02 | 0,03 | - |
| 7. Отношение удельного расхода горячей воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу горячей воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; | 0,31 | 0,30 | 0,29 | - |
| 8. Изменение отношения удельного расхода горячей воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу горячей воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; |  | 0,01 | 0,01 | - |
| Электрическая энергия |
| 1. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов). | 0,12 | 0,44 | 0,73 | 1,00 |
| 2. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3. Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (кВт х ч на 1 кв. метр общей площади); | 41,88 | 41,95 | 42,03 | 42,10 |
| 4. Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (кВт х ч на 1 кв. метр общей площади); | 32,274 | 32,336 | 32,393 | - |
| 5. Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). |  | -0,07 | -0,14 | -0,22 |
| 6. Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). |  | -0,06 | -0,12 | - |
| 7. Отношение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | 0,77 | 0,77 | 0,77 | - |
| 8. Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. |  | 0,00 | 0,00 | - |
| Природный газ |
| 1. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов); | 0,695 | 0,801 | 0,902 | 1,000 |
| 2. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (куб. м. на 1 кв. метр общей площади); | 91,23 | 87,00 | 83,81 | 81,33 |
| 4. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (куб. м. на 1 кв. метр общей площади); | 58,12 | 58,12 | 58,12 | - |
| 5. Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади. |  | 4,23 | 7,42 | 9,90 |
| 6. Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади. |  | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. Отношение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета. | 0,64 | 0,67 | 0,69 | - |
| 8.Изменеиие отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета. |  | -0,03 | -0,06 | - |

# 8.3. Целевые индикаторы (показатели) 
организаций с участием муниципального образования

| Целевые индикаторы (показатели) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |
| 1. Удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 1,43 | 1,33 | 1,31 | 1,27 |
| 2. Удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (Гкал на 1 кв. метр общей площади) | 2,11 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Изменение удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (Гкал на 1 кв. м. общей площади); |  | 0,10 | 0,12 | 0,16 |
| 4. Изменение удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (Гкал на 1 кв. м. общей площади); |  | 0,71 | 2,11 | 2,11 |
| 5. Отношение удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; | 1,48 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| Холодная вода |
| 1. Удельный расход холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (куб. м. на одного человека) | 83,15 | 82,50 | 81,17 | 78,58 |
| 2. Удельный расход холодной воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (куб. м. на одного человека) | 118,61 | 98,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (куб. м. на 1 человека); |  | 0,66 | 1,98 | 4,57 |
| 4. Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); |  | 19,92 | 118,61 | 118,61 j |
| 5. Отношение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; | 1,43 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| Горячая вода |
| 1. Удельный расход горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (куб. м. на одного человека) | 56,23 | 45,30 | 45,18 | 43,74 |
| 2. Удельный расход горячей воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (куб. м. на одного человека) | 124,96 | 114,74 | - | - |
| 3. Изменение удельного расхода горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (куб. м. на 1 человека); |  | 10,93 | 11,06 | 12,50 |
| 4. Изменение удельного расхода горячей воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); |  | 10,22 | - | - |
| 5. Отношение удельного расхода горячей воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; | 2,22 | 2,53 | - | - |
| Электрическая энергия |
| 1. Удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на одного человека), кВт х ч/чел. | 17837,74 | 17330,43 | 16734,1 | 16200,03 |
| 2. Удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на одного человека), кВт х ч/чел. | 1275,954 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Изменение удельного расхода электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт х ч/чел. |  | 507,31 | 1103,64 | 1637,71 |
| 4. Изменение удельного расхода электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), кВт х ч/чел. |  | 1275,95 | 1275,95 | 1275,95 |
| 5. Отношение удельного расхода электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
| Природный газ |
| 1 Удельный расход природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (куб. м. на одного человека) | 2685,71 | 2605,14 | 2524,57 | 2444,0 |
| 2. Удельный расход природного газа, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (куб. м на одного человека) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Изменение удельного расхода природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (куб. м. на 1 человека); |  | 80,57 | 161,14 | 241,71 |
| 4. Изменение удельного расхода природного газа, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (куб. м. на 1 человека); |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. Отношение удельного расхода природного газа, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета; | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | С.Н. Давыдов |
| --- | --- |